密级：□无 □非公开科技信息 ■商密A级 □商密AA级 □商密AAA级

广东华兴银行门户网站升级改版移动端项目需求

_系统集成测试报告

| 需求名称 | 门户网站升级改版移动端项目需求 |
| --- | --- |
| 需求编号 | XQ202303080000002 |

版本记录

| 版本号 | 修改日期 | 修改内容 | 修改者 | 审核者 | 状态 | 发布范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2024-08-18 | 新建文档 | 梁家威 | 朱伟明 | 发布稿 | 信息科技部 |

目录

1引言	4

1.1编写目的	4

1.2背景	4

2测试概要	4

2.1测试组织	4

2.2测试时间	4

2.3测试目标	5

2.4测试范围	5

2.5测试通过准则	6

3测试环境	6

3.1测试软件环境	6

3.2测试硬件环境	6

3.3测试资料	6

4测试过程	6

4.1测试案例	7

4.2缺陷与问题	7

5测试结论	7

5.1测试用例执行结果	7

5.2遗留问题	7

5.3缺陷分析	7

5.4测试结论	8

1引言

- 1.1编写目的

明确业务测试的测试点、测试环境、测试方法等；

明确在既定测试范围的测试结果分析及结论；

为后续系统报批、上线试运行以及正式发布运行提供有效的文档依据。

本文档预期读者包括广东华兴银行用户、测试人员、开发人员、项目经理和需要阅读本报告的相关领导。

- 1.2背景

通过对先进同业手机银行APP进行调研，为继续推进我行手机银行在智能化、数字化、服务内容、客户体验等方面的提升，对手机银行APP进行优化升级，继续发挥手机银行在便捷客户业务办理及营销服务方面的优势。

2测试概要

- 2.1测试组织

需求提出单位：办公室，需求提出人：张小敏，测试负责人：朱伟明。

本次测试组人员共计1人，测试人员为：梁家威。

- 2.2测试时间

测试工作时间：2024-08-19至2024-09-06。

- 2.3测试目标

测试完成的目标是，实现功能符合业务部门提出要求；包括但不限于：

- 各个功能点已实现其功能要求，业务流程正确。

- 软件规定的操作和运行稳定。

- 所有的测试用例已经执行完成。

- 所有的Bug已经解决并由测试验证。

- 2.4测试范围

本次测试范围：

- 首页功能：首页展示轮播图，客户服务、华兴资讯、华兴公告、零售金融、产品公告、公司金融、同业金融、专题栏目、菜单栏、快捷入口等常用功能的快捷入口。

- 零售金融功能：详细展示了该模块常用的功能入口和产品介绍。；

- 公司金融功能：公司金融页面集财资管理、融资业务、供应链金融、跨境金融、票据业务等多种业务于一体的页面。

- 同业金融功能：同业金融页面集债券业务、投行业务、同业业务、资产管理业务于一体的页面。

- 通用概览和通用细览功能：通用概览：以列表的形式展示栏目数据，更直观展示栏目信息；通用细览：展示文档详情。

- 新增资产端产品购买引导功能：理财列表页，支持展示所有理财产品，支持对产品进行筛选和排序，每个产品系列均有对应的详情入口。

- 2.5测试通过准则

本次测试根据需求说明书实现的业务功能点进行。在以下几个条件得到满足时，认为测试通过：

- 业务实现功能点均覆盖，测试用例通过率大于等于98%；

- 发现的致命和严重缺陷已经全部定位并解决；

- 遗留的一般性缺陷已经被定位，不影响业务功能使用以及系统稳定性，并且三方（业务、科技、系统开发）沟通修复版本。

3测试环境

- 3.1测试软件环境

门户网站SIT1

门户网站首页：http://10.8.24:8080/pub/hx/

win10操作系统、谷歌浏览器。

- 3.2测试硬件环境

电脑pc：cpu 10500，内存8gb，硬盘1tb，内网环境。

- 3.3测试资料

《GHBANK_门户网站升级改版项目需求.docx》

4测试过程

- 4.1测试案例

测试案例参见附件：

《GHBANK_XQ202303080000002_门户网站升级改版移动端项目需求_系统集成测试案例.xlsx》

- 4.2缺陷与问题

缺陷详情见测试管理平台

5测试结论

- 5.1测试用例执行结果

本次测试共执行403个用例，执行情况如下:

|  | 案例个数 | 比率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过 | 403 | 100% |  |
| 通过 | 0 | 0% |  |
| 不适用 | 0 |  |  |

- 5.2缺陷分析

此次需求测试发现有效缺陷403个，其中0个已关闭，0个遗留。

遗留缺项详见《遗留问题确认表》。

- 5.3风险分析

无。

- 5.4测试结论

本次测试结果已达到测试工作的预期目标，经业务和开发评估风险可控，测试通过。

测试人员签字（同时须填写日期）：

朱伟明 /梁家威 2024-09-05