密级：□无 □非公开科技信息 ■商密A级 □商密AA级 □商密AAA级

广东华兴银行门户网站升级改版项目需求

_系统集成测试报告

| 需求名称 | 门户网站升级改版项目需求 |
| --- | --- |
| 需求编号 | XQ202308020000002 |

版本记录

| 版本号 | 修改日期 | 修改内容 | 修改者 | 审核者 | 状态 | 发布范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2024-08-01 | 新建文档 | 梁家威 | 朱伟明 | 发布稿 | 信息科技部 |

目录

1引言	4

1.1编写目的	4

1.2背景	4

2测试概要	4

2.1测试组织	4

2.2测试时间	5

2.3测试目标	5

2.4测试范围	5

2.5测试通过准则	6

3测试环境	6

3.1测试软件环境	6

3.2测试硬件环境	6

3.3测试资料	7

4测试过程	7

4.1测试案例	7

4.2缺陷与问题	7

5测试结论	7

5.1测试用例执行结果	7

5.2缺陷分析	8

5.3风险分析	8

5.4测试结论	8

本次测试结果已达到测试工作的预期目标，经业务和开发评估风险可控，测试通过。	8

1引言

- 1.1编写目的

明确业务测试的测试点、测试环境、测试方法等；

明确在既定测试范围的测试结果分析及结论；

为后续系统报批、上线试运行以及正式发布运行提供有效的文档依据。

本文档预期读者包括广东华兴银行用户、测试人员、开发人员、项目经理和需要阅读本报告的相关领导。

- 1.2背景

通过对各个业务部门的需求进行调研，参考同业优秀的门户网站，开发出以客户操作体验为出发点，以服务客户为中心，具有简洁明快、操作便捷、内容丰富、实用性强的全新PC端与移动端门户网站。追求网站页面优化、功能增强、运营安全，全面提升用户体验和银行形象和品牌效应。

2测试概要

- 2.1测试组织

需求提出单位：办公室，需求提出人：张小敏，测试负责人：朱伟明。

本次测试组人员共计1人，测试人员为：梁家威。

- 2.2测试时间

测试工作时间：2024-05-6至2024-07-5。

- 2.3测试目标

测试完成的目标是，实现功能符合业务部门提出要求；包括但不限于：

- 各个功能点已实现其功能要求，业务流程正确。

- 软件规定的操作和运行稳定。

- 所有的测试用例已经执行完成。

- 所有的Bug已经解决并由测试验证。

- 2.4测试范围

本次测试范围：

1、

- 2.5测试通过准则

本次测试根据需求说明书实现的业务功能点进行。在以下几个条件得到满足时，认为测试通过：

- 业务实现功能点均覆盖，测试用例通过率大于等于98%；

- 发现的致命和严重缺陷已经全部定位并解决；

- 遗留的一般性缺陷已经被定位，不影响业务功能使用以及系统稳定性，并且三方（业务、科技、系统开发）沟通修复版本。

3测试环境

- 3.1测试软件环境

门户网站SIT1

门户网站首页：http://10.8.24.33:8080/pub/hx/

win10操作系统、谷歌浏览器。

- 3.2测试硬件环境

电脑pc：cpu intel 10500，内存8gb，硬盘1tb，内网环境。

- 3.3测试资料

《GHBANK_门户网站升级改版项目需求.docx》

4测试过程

- 4.1测试案例

测试案例参见附件：

《GHBANK_广东华兴银行门户网站升级改版项目需求_系统集成测试用例.xlsx》

- 4.2缺陷与问题

缺陷详情见测试管理平台

5测试结论

- 5.1测试用例执行结果

本次测试共执行671个用例，执行情况如下:

|  | 案例个数 | 比率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过 | 671 | 100% |  |
| 不通过 | 0 | 0 |  |
| 不适用 | 0 | 0 |  |

- 5.2缺陷分析

此次需求测试发现有效缺陷50个，其中50个已关闭，0个需求变更。

遗留缺项详见《遗留问题确认表》。

- 5.3风险分析

无。

- 5.4测试结论

本次测试结果已达到测试工作的预期目标，经业务和开发评估风险可控，测试通过。

测试人员签字（同时须填写日期）：

朱伟明 梁家威 2024-07-05